#### 杭州市滨江区江虹小区装配式既有住宅加装电梯工程监理项目

公开招标采购文件

项目编号：WZZB-CHDT2020-007

项目名称：杭州市滨江区江虹小区装配式既有住宅加装电梯工程监理项目

采购单位：杭州市滨江区人民政府长河街道办事处

代理机构：浙江五洲工程项目管理有限公司

2020年5月

目    录

第一章	招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法	19

第四章  招标内容及需求	24

第五章  合同主要条款	33

第六章  投标文件格式	38

# 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江五洲工程项目管理有限公司受杭州市滨江区人民政府长河街道办事处委托，就杭州市滨江区江虹小区装配式既有住宅加装电梯工程监理项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一.项目编号：WZZB-CHDT2020-007

二.采购组织类型：分散采购委托代理

三.采购方式： 公开招标

四.招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术 要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市滨江区江虹小区装配式既有住宅加装电梯工程监理项目 | 1 | 批 | 70.0145 | 杭州市滨江区人民政府长河街道办事处的杭州市滨江区江虹小区装配式既有住宅加装电梯工程监理项目；监理服务期为120日历天 | / |

五.投标人资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

3、截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。

4、特定资格条件：

（1）具有履行合同所必需的设备和专业能力，并能为用户提供长期的服务；

（2）具有监理综合资质或具备房屋建筑工程监理乙级及以上资质。

（3）本项目不接受联合体参加投标。

六.招标文件的发售时间、地点、售价:

（1）发售时间：投标文件发出之日起至投标文件截止之时（双休日及法定节假日除外)

（2）地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

（3）方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录浙江政府采购网进行报名。《供应商网上报名操作指南》位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”(http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-03-30 11:40:47）；

（4）售价：免费

（5）供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；

（6）提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

七.投标截止时间：2020年 6 月 5  日9时30分（北京时间）

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘/光盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。新冠疫情期间鼓励供应商邮寄送达,如现场送达的需做到“即交即走”做好个人防护。邮寄地址：杭州市滨江区长河街道长江北路18号杭州市滨江区人民政府长河街道办事处三楼会议室，收件人：徐辉，联系方式：13666634227.超过投标截止时间送达不予接收请各供应商合理规划时间。

八.投标地址：杭州市滨江区长河街道长江北路18号杭州市滨江区人民政府长河街道办事处三楼会议室

九.开标时间：2020年 6 月 5 日09时30分（北京时间）

十.开标地址：杭州市滨江区长河街道长江北路18号杭州市滨江区人民政府长河街道办事处三楼会议室

十一. 公告期限：5个工作日

十二.其他事项：

1、供应商认为招标文件、招标过程和采购结果使自己的权益受到损的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购组织机构或采购人提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2、本项目执行促进中小企业发展政策。

3、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

4、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。

5、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程, 可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

6、书面质疑受理地点：滨江区六和路307号中控科技园E座18楼1807会议室

联系人：徐辉

联系电话：13666634227

7、采购人名称：杭州市滨江区人民政府长河街道办事处

联系人：练工

联系电话：13588801927

8、采购代理机构名称：浙江五洲工程项目管理有限公司

地址：滨江区六和路307号中控科技园E座18楼1807会议室

联系人：徐辉

联系电话：13666634227    邮箱：262374829@qq.com

9、同级政府采购监督管理部门：杭州市滨江区财政局

联系电话：0571-87760023

# 第二章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 杭州市滨江区江虹小区装配式既有住宅加装电梯工程监理项目 |
| 2 | 采购内 容及数量 | 包括但不限于电梯设备供货和安装调试及内装饰等内容。现场开挖后涉及到电力、水务、燃气、华数电信等单位的管线迁移，涉及其它管线的迁移，以及管线迁移完成后路面修复工作等所有工程施工阶段全过程及保修期间监理，即对工程投资、质量、安全、进度进行控制，合同及信息管理，现场协调等内容以及其他甲方要求完成与项目相关的配套服务工作、相关施工合同约定的缺陷责任期的监理工作等。 |
| 3 | 预算及最高限价 | 本项目预算70.0145万元。 本项目最高限价56.0116万元，超出最高限价金额的报价将被否决 本项目为防止投标人低价抢标，最高限价的80％作为风险控制价。凡低于该风险控制价的，中标人在提交履约保证金的同时必须以开户行保函形式额外提交中标价净值与风险控制价之差额。 |
| 4 | 服务期 | 合同签订后120日历天 |
| 5 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、本次采购报价采用总价包干交钥匙形式，报价包含完成本招标文件所述全部服务内容的价款，包括但不限于人工费、材料费、装备费、工器具费、管理费及各种税费、利润、合同包含的所有风险责任等各项费用。 4、在报价中需要充分考虑并包含的因素： A、参与本项目投标竞争产生的购买招标文件的费用、人员的差旅费和全部的风险责任费用。 B、供应商认为需要发生的其他一切费用。 C、不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与参加投标竞争有关的全部费用。 备注：本招标文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。 |
| 6 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） ■ 不组织,如有需要，自行勘查。 |
| 7 | 样品 | □ 提供 ■ 不提供 |
| 8 | 演示 | □ 要求 ■ 不要求 |
| 9 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位作出书面澄清。 |
| 10 | 投标文 件组成 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘或U盘形式提供。数量为1份。（可选如不递交因此造成的项目开评标活动无法进行下去的视为投标文件撤回） （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，按下文要求编制。资格文件正本1份；报价文件正本1份；商务技术文件正本1份。（可选如不递交因此造成的项目开评标活动无法进行下去的视为投标文件撤回） （4）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲如未按规定提供相应的备份投标文件因此造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 11 | 投标文件 装订要求 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章一份。（3）纸质备份投标文件：资格证明文件、商务技术文件、报价文件须分别装订成册，采用胶装，不得采用活页装订。投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装。未按规定将三部分文件分别包装的或采用活页装订的，如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。 |
| 12 | 电子投标文件要求 | 1、投标文件组成：资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）和纸质投标文件； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 （3）“纸质投标文件”是指按照招标文件要求编制并密封包装的纸质投标文件。 4、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，应在投标截止时间前递交以介质存储的“备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。至投标截止时间，如供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，该供应商的投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）至投标截止时间，如供应商仅递交了“备份投标文件”或“纸质备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，该供应商的投标无效。 |
| 13 | 投标截止 时间和地点 | 详见招标公告 |
| 14 | 开标时 间和地点 | 详见招标公告 |
| 15 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 16 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn） |
| 17 | 投标文件 有效期 | 90天 |
| 18 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费以中标金额为计算基数，按计价格【2002】1980号文规定的80%向中标供应商收取，不足10000元，按10000元计取。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江五洲工程项目管理有限公司 开户银行：建行杭州浦沿支行 银行账号：33001618184052500224 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 备注：本项费用在报价表中不单列报价子项，由供应商自行在企业运营成本等或各单价中列支。代理服务费在中标供应商领取成交通知书前缴纳如中标供应商拒不缴纳代理服务费的，招标代理机构有权拒绝发放成交通知书。 |
| 19 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 20 | 履约保证金 | 金额：履约保证金为中标价的5% 形式：电汇、银行汇票、转账支票、接受金融机构、担保机构出具的保函形式； 缴纳时间：履约保证金须在签订合同前递交至采购人。 |
| 21 | 其他 | 1、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅； 3、供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质存储的数据电文形式或纸质投标文件的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。 5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 |

## 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的代理机构和采购人。

2.投标人：系指购买了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11. “★”系指重要的技术和服务需求指标，是投标响应及评审评分的重要内容。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托（电子投标投标人现场无须单独递交授权委托书）

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标（本项目不适用）

以联合体形式进行投标的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

1.招标文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该投标人所拥有。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招

标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日 10 天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格证明文件：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证复印件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：须提供相关证明（说明）材料，内容自拟，证明材料可以是：投标人专业设备发票或代理证明或以往同类项目实施案例、专业技术人员等。

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）投标声明书（格式见第六章）；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。请在投标声明书中如实填写。

（7）截至投标截止日前1日历天17:00（北京时间），投标人未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。请在投标声明书在如实填写。

2.商务技术文件

（1）投标保证金交付凭证；（本项目不需要）；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）投标人情况介绍；（格式自拟）；

（4）商务响应表（格式见第六章）；

（5）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料（如有）；

（6）技术响应表（格式见第六章）；

（7）服务大纲：

1）本监理项目概况；

2）监理工作内容和依据；

3）本工程监理管理班子的组织结构形式；

4）投入到本工程的总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员以及其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及总监理工程师到位率的承诺等，并附监理机构每一个人员在投标单位工作的社保缴费证明材料；

5）工程质量、进度、投资控制的主要手段和措施，合同管理、组织协调的内容和方法；

6）安全、文明施工的监督管理措施；

7）监理人员的作业安排和进场计划；

8）监理人员工作守则；

9）投入本工程的检测仪器、仪表、设备及交通工具汇总表；

10）对本工程监理的实施意见和承诺。

11）对本项目重点、难点内容监理采取的主要手段和措施；

（8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明；

（10）投标人认为需要提供的其他文件和资料；

（11）与评审、评分有关的其他技术资料或与评审、评分有关的其他技术资料，投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，具体详见投标人须知前附表。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金（本项目无须递交投标保证金）

（六）投标文件的装订、签署和份数

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

2、供应商应当按照本章节“投标文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中技术商务文件、资信文件和资格审查文件中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

3、投标文件内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

4、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

5、供应商没有按照本采购文件内 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

6、投标人的投标文件关键部分未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

（六）投标文件的包装、密封、修改和撤回

纸质投标文件要求

1.投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装。

2.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3.未按规定将资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装的，如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。

4.投标文件外包封应当密封。

5.未密封的投标文件将被拒绝接收，并由现场工作人员退还投标人代表。

6.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章、包装和密封。

电子投标文件要求详见前附表

四、开标

（一）开标准备

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投文件，将被拒收。▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。▲未按规定提供相应的备份投标文件因此造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

2. 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3.投标截止时间后参加标项投标的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当终止该标项的开标并作废标处理。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持。

2.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理将开启投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

3. 投标文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》。

4.商务、技术评分结束后，由主持人公布（电话或邮件通知）无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

5. 开启有效供应商的《报价文件》，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6．评审结束后，通过发送邮件或电话通知形式公布中标（成交）候选供应商名单。

7.开标会议结束。

注：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

本项目原则上采用电子评审方法，若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行

评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

6.各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当以书面形式要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不予确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

金额：履约保证金为中标价的5%

形式：电汇、银行汇票、转账支票、接受金融机构、担保机构出具的保函形式；

缴纳时间：履约保证金须在签订合同前递交至采购人。

签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保函不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 第三章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于杭州市滨江区江虹小区装配式既有住宅加装电梯工程监理项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 20 分，技术、资信及商务分 80 分三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+技术分+资信及商务分

二、资格审查

招标人或者招标代理机构对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不在进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字和盖章的；

（3）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、投标声明书或填写项目不齐全的；

（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）以联合体形式进行投标的，在投标文件中未提交联合体协议的；

（6）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（7）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生重大偏离的；

（8）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（13） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（15）不同投标人的投标文件相互混装的；

（16）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；
（17）未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评

标活动无法进行下去的；

（18）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

四、评审内容及标准 （资信、技术、商务报价评分 ）

总分＝资信分（20分）＋技术分（60分）＋商务分（20分）

- 资信评分（20分）

资信评分由评标委员会统一打分，评分时保留一位小数。

| 序号 | 评分内容和标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商企业信用等级AAA级的得3分，AA级的得2分，A级的得1分，其余不得分。（证明材料：信用等级证书） | 0-3分 |
| 2 | 供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证书且都在有效期内的，缺少一个扣1分，最高3分。 （证明材料：有效期内的体系认证证书） | 0-3分 |
| 3 | 供应商自2017年1月1日以来监理过的电梯加装工程或单项工程3000万元以上机电安装工程的，每提供一个得2分，最高6分。 （有效证明材料为：a.中标通知书b. 监理委托合同；c. 竣工验收证明。上述资料须同时提供；时间以竣工验收时间为准。） | 0-6分 |
| 4 | 拟派项目负责人以项目总监身份自2016年1月1日以来监理过的电梯加装工程或单项工程3000万元以上机电安装工程，每提供一个得1.5分，最高3分。（有效证明材料为：a.中标通知书b. 监理委托合同；c. 竣工验收证明。上述资料须同时提供；时间以竣工验收时间为准。） | 0-3分 |
| 5 | 拟派项目总监具有国家注册监理工程师注册年限8年及以上的得2分，注册年限5年及至8年（不含8年）的得1分；年龄在35-45周岁的得1分，其他不得分。 （证明材料：监理工程师注册证书复印件、身份证复印件。注册年限以国家注册监理工程师注册执业证书时间为准） | 0-3分 |
| 6 | 拟派的监理班子人员中配置国家注册造价工程师得2分。（证明材料：造价工程师注册证书复印件） | 0-2分 |

注：以上所述有效证明材料的复印件加盖公章扫描上传至投标工具中。

- 技术评审（60分）

技术评审主要内容包括监理大纲、人员与资源，质量、进度、投资控制，安全文明标化管理，组织协调、重点难点等。

| 序号 | 评分内容和标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监理大纲的内容是否全面。 | 0-7分 |
| 2 | 监理大纲中对相对人员的组织分工是否明确； | 0-3分 |
| 3 | 项目总监、监理工程师、检查员的权利和责任是否明确； | 0-3分 |
| 4 | 监理大纲中对本工程施工的难点、要点和关键部位是否阐明，措施和手段是否科学、可行； | 0-7分 |
| 5 | 质量控制的保证措施和手段是否科学、可靠；对施工材料的检查方案是否阐明，措施和手段是否科学、可行； | 0-6分 |
| 6 | 关键部位的旁站监理方案是否完整、可行； | 0-6分 |
| 7 | 监理力量的投入是否能满足工程的需要； | 0-5分 |
| 8 | 监理人员的专业配置是否符合工程需要； | 0-3分 |
| 9 | 检测仪器和工具是否满足监理工作要求； | 0-3分 |
| 10 | 施工进度控制手段是否科学； | 0-3分 |
| 11 | 投资控制的方法是否合理、可行； | 0-3分 |
| 12 | 核定实际完成工程量的方法是否可行，其准确性的保证措施是否有力； | 0-3分 |
| 13 | 现场安全、文明施工的管理措施是否全面； | 0-3分 |
| 14 | 对业主或设计、施工、监理的合理性建议； | 0-5分 |

- 价格部分（20分）

价格分评审（20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

# 第四章  招标内容及需求

委托人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，委托人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于监理人负责提供的有关服务，在委托人要求中应一并明确规定。

委托人要求通常包括但不限于以下内容：

一、项目概况

1、项目名称：杭州市滨江区江虹小区装配式既有住宅加装电梯工程监理项目

2、服务期：监理服务期为4个月，并要求监理提前介入（监理投标结束）和质量缺陷期为24个月，共计28个月，免费延长监理服务期至工程验收合格。

3、项目地点及规模：杭州市滨江区江虹小区装配式既有住宅加装电梯工程，位于长河街道江虹小区，工程规模内容及建设项目概算投资额：包括设备供货和安装调试及内装饰等内容。现场开挖后涉及到电力、水务、燃气、华数电信等单位的管线，需要配合相关单位进行综合管线迁移，涉及其它管线的需自行完成管线迁移，以及管线迁移完成后路面修复工作。电梯共计47台(具体电梯安装数量，以实际发生为准），预算金额约为3200万元。

4、本次实施的工程内容包括但不仅限于以下所列：电梯设备供货和安装调试及内装饰等内容。现场开挖后涉及到电力、水务、燃气、华数电信等单位的管线迁移，涉及其它管线的迁移，以及管线迁移完成后路面修复工作等所有工程施工阶段全过程及保修期间监理，即对工程投资、质量、安全、进度进行控制，合同及信息管理，现场协调等内容以及其他甲方要求完成与项目相关的配套服务工作、相关施工合同约定的缺陷责任期的监理工作等。

二、监理工作目标

质量控制目标：工程质量达到国家规定的验收合格标准，确保一次性验收合格。

施工进度控制目标：控制工期不超过施工合同要求的工期。

投资控制目标：除设计变更外，结算价不超过合同总价，防止不必要的索赔。

安全文明施工控制目标：确保安全施工，无重大安全责任事故；达到杭州市建筑工程安全文明施工要求。

三、监理工作内容和要求

1、监理工作内容：按照《建设工程监理规范》（GB50319-2000）及相关规范的要求，采用科学的方法和手段，做好整个工程项目过程中的“安全、质量、投资和进度的控制，合同和信息的管理，组织协调”等工作。具体内容包括但不仅限于以下所列：

（1）协助采购人做好前期管理工作，协助做好工程招标（采购）的管理工作，协助采购人对招标文件（或采购文件等）进行审核，重点对清单的工程项目内容及工程量进行审核；

（2）协助采购人做好勘察设计阶段的协调工作，做好与设计、勘察单位之间的协调、沟通工作；

（3）协助采购人组织评审，对施工图设计文件进行审核；

（4）协助采购人对设计单位进行协调管理；

（5）核查设计深度、使用技术规范的合理性，提出设计优化建议；

（6）对工程项目设计图纸中的问题提出书面意见；

（7）协助采购人完成各专业承包单位的招标工作；参与各项合同、协议的洽谈；

（8）协助采购人做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经采购人同意后下达开工令；

（9）参加设计技术交底和图纸会审；

（10）编制监理规划和监理细则；审查施工组织设计和施工方案，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理化建议和意见，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工；

（11）审查施工、设备安装进度计划，督促各承包单位按审核后的总进度计划组织实施，对施工进度进行跟踪监控，发现进度偏差及时分析原因，制定纠偏措施；

（12）审查承包商提供的材料或设备清单；组织材料、设备的开箱验收和交接检查工作，并在开箱验收单和交接单上签字；检查工程采用的主要设备及材料（含采购人采购材料、设备）是否符合设计文件和工程招标文件所规定的厂家、型号和规格以及质量标准；负责对工程的主要材料、设备、构件（含采购人采购材料、设备）的验收工作；督促承包商编制材料的供需计划；

（13）监督各承包商现场施工管理，督促检查承包商严格按照国家技术规范、标准、以及设计图纸文件要求进行施工和安装活动；负责施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的检查和验收工作，关键部位、关键工序必须实行旁站监理，确保控制工程施工质量；

（14）负责工程计量、处理工程变更、索赔及现场签证事宜；

（15）根据建筑安装工程施工合同协议的付款规定，对实际完成的工程量进行认真审核，审核承包商提交付款申请并签发付款凭证；

（16）监督检查文明施工及安全防护措施；

（17）负责各阶段的子分部工程、分部工程以及各分项工程的验收以及整体工程竣工验收；负责组织初步验收，签署由承包商提出的全部工程的竣工验收报告，协助采购人组织的最终验收；

（18）督促检查承包商完成各阶段及全套竣工图的编制工作和整理各种必须归档的资料，移交采购人归档；

（19）主持或参加工程质量事故、安全事故处理，提出处理意见，明确责任方；督促检查承包商按批准的方案进行处理；

（20）主持召开监理例会并及时做好会议纪要；

（21）根据工程需要及采购人要求及时组织召开专题协调会并做好会议纪要；

（22）定期向采购人提供监理月报和阶段性总结，对质量、安全、进度和投资按合同要求内容进行控制；

（23）对承包人建议使用的新技术、新工艺、新材料进行可行性论证，并将论证结果及时报告采购人；

（24）审核竣工结算，提交竣工结算审核报告；

（25）履行法律、法规规定的其他监理职责义务, 完成监理规范要求的其他工作内容；

（26）中标人应按施工承包合同和材料、设备采购合同所约定的工程和设备的保修期，承担保修阶段的监理工作；

（27）中标人应安排监理人员对采购人和使用单位提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对承包单位进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认；

（28）中标人应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非承包单位原因造成的工程质量缺陷，中标人应核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报采购人。；

监理服务期限：从委托监理合同签订生效之日起，至工程最后一个零星工程质量保修期满为止，供应商充分考虑整个监理服务期内的全部工作及所需费用，并包含在投标总报价中。

开工前、工程竣工结算审核期间和工程保修期提供延伸的监理工作及时间，监理单位要充分考虑其工作量，并将其所需监理费用纳入本次投标报价中。

投标文件中须详细描述参加投标的监理单位对监理服务期的各项承诺，对工程前期的服务和工程保修期内的质量回访要有明确的承诺，工作内容须满足相关法规、投标文件和本工程监理的要求。

采购人保留改变监理服务期时间和内容的权利。

3、监理人必须严格按照国家、省和建设项目所在地建设行政主管部门的有关建设监理规定进行监理。

4、监理人不得与承担本工程的施工承包单位及材料、设备供应商发生经济利益关系。

四、监理人员专业及人数要求

监理人员专业及人数要求至少须符合国家现行监理规范的规定且专业配置合理，配合各阶段的工程特点均有专业侧重点，各监理人员均须持有相应的上岗证书，并有相应的工程经验，主要的监理人员配备在投标文件中一一列明。

现场监理人员配置要求表

| 监理岗位 | 人数 | 姓名 | 专业要求 | 监理资格 | 到位率 | 驻场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1 |  | 房屋建筑工程专业 | 国家注册监理工程师 | 85% | 全过程 |
| 总监代表 | 1 |  | 房屋建筑工程专业 | 工程师及以上职称，同时具有专业监理工程师培训合格证 | 100% | 全过程 |
| 专 业 人 员 | 房建监理工程师 | 1 |  | 房屋建筑工程专业 | 工程师及以上职称，同时具有专业监理工程师培训合格证 | 100% | 全过程 |
|  | 安装监理员 | 2 |  | 机电安装专业 | 监理员上岗证或培训合格证 | 100% | 全过程 |
|  | 安全监理员 | 1 |  |  | 监理安全考核证书或安全监理员岗位证书 | 100% | 全过程 |
|  | 造价工程师 | 1 |  | 安装专业 | 注册造价工程师证书 | 100% | 全过程 |

注：1、不含文秘、驾驶员、后勤人员等辅助人员，辅助人员由监理单位按一定比例自行配备。

2、缺陷责任期间监理人员必须留守驻地办。

3、为完成本项工程，监理人员安排应科学合理并充分满足本工程实际需要，其人员可自行补充，并不得少于按规定配备的相应人员。

4、根据监理规范，在工程实施过程中，监理人员的数量和专业配备可随工程施工进展情况作相应的调整，但需满足不同阶段监理工作的需要。

五、报价要求

1、参加投标的单位为完成监理服务工作而必须配置的交通工具、通讯设备、检测试验设施和设备、办公及生活设备、办公及生活用房、规费、税金等费用由参加投标的单位自行考虑，计入投标总报价中。

2、根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》及《建设工程监理与相关服务收费标准》，本工程施工金额为：3200万元。

3、监理服务最高限价为70.0145万元

4、承包方式：固定总价包干

5、供应商应认真填报监理费报价分析汇总表，报价须附有详细的报价计算过程，应包括报价依据、各报价项目计算过程和报价汇总等内容。有关报价的详细说明可在投标文件的相应条款中予以说明。对没有填报的费用，采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在报价表中的其他单价和合价中。

六、根据本项目的特点，投标文件中提供：

1、服务大纲：

1）本监理项目概况；

2）监理工作内容和依据；

3）本工程监理管理班子的组织结构形式；

4）投入到本工程的总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员以及其他人员的情况汇总表及业绩、经历、能力介绍、资格证明材料及总监理工程师到位率的承诺等；

5）工程质量、进度、投资控制的主要手段和措施，合同管理、组织协调的内容和方法；

6）安全、文明施工的监督管理措施；

7）监理人员的作业安排和进场计划；

8）监理人员工作守则；

9）投入本工程的检测仪器、仪表、设备及交通工具汇总表；

10）对本工程监理的实施意见和承诺。

11）对本项目重点、难点内容监理采取的主要手段和措施；

2、技术支持及售后服务等；

3、招标文件规定的其他要求；

4、与评审、评分有关的其他技术资料。

# 第五章  合同主要条款

# 六、合同专用条款

## GF—2012—0202

## 建设工程监理合同

住房和城乡建设部制定

国家工商行政管理总局

第一部分协议书

委托人(全称)：杭州市滨江区人民政府长河街道办事处

监理人(全称)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程规模：

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：

①工程概算投资额万元。

②建筑安装工程费万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 招标文件、招标答疑及询标纪要

4. 专用条件；

5. 投标文件；

6. 通用条件；

7. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：，身份证号码：

注册号：。

五、签约酬金

签约酬金(大写)：(¥          元)（含税）。

暂以工程造价万元的监理费计算额，监理费率按中标费率%计。即：*=万元，最终监理费按施工工程中标价为计费额进行调整。

上述监理费已包括监理人按本合同约定的监理服务期限内为完成本监理工程服务内容可能发生的各项费用，包括但不限于工作、生活、交通、通讯、设备(仪器)、劳力、利润、税收等所有有关的费用。

六、期限

1. 监理期限：暂定    日历天(实际监理服务期开始时间以委托人同意的施工开工令时间起算，至工程竣工验收合格，且全部监理资料已整理并移交委托人之日止)。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：年  月  日。

2. 订立地点：杭州市滨江区

3. 本合同一式  捌  份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份，自双方签字并加盖公章起生效。

委托人： (盖章)          监理人： (盖章)

住所： 住所：

邮政编码： 邮政编码：

开户银行：   开户银行：

账号： 账号：

经办：联系人：

电话： 电话：

传真： 传真：

第二部分　通用条件

同GF—2012—0202通用条款

第三部分专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用    无   。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

①协议书；

②专用条件；

③中标通知书；

④询标记要及相关承诺；

⑤在实施过程中双方共同签署的补充修正文件；

⑥招标文件及附件；

⑦投标文件及附件；

⑧通用条件；

⑨监理规范；

⑩其他

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：

施工图范围及相关附属工程所有内容，包括但不限于管沟等所有工程的施工阶段全过程及保修期间监理，即对工程投资、质量、安全、进度进行控制，合同及信息管理，现场协调以及勘察、设计、保修等阶段的相关服务）等内容。

委托人可将部分专业工程分包给专业监理，监理人必须进行总包管理和提供资料汇总等总包服务，所发生的费用应含在投标报价中，监理人不得再向委托人另行计取任何费用。

2.1.2 监理工作内容还包括：

1、一般工作内容

（1） 编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则。

（2）熟悉工程设计文件，组织图纸预会审。协助委托人审核施工图的设计和概(预)算，参与组织图纸会审，做好记录，撰写会审纪要。对设计中可能存在的过于保守或欠安全的问题应向设计单位及时提出修正意见，并及时向业主提交工程施工图的图纸核查意见，组织图纸会审，做好记录并形成会审纪要；协助业主管理与设计单位签订的有关合同、协议，提请业主督促设计单位按合同和协议要求及时提供合格的设计文件；

（3）协助委托人做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经委托人同意下达开工令，同时协助委托人办理开工手续。参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议。

（4）审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。

（5）设置专人管理监理文件资料，及时收集、整理、分类编制、汇总各类监理文件资料，按规定组卷形成监理档案，及时填写、编制监理日志、监理月报、工程质量评估报告、监理总结，并向委托人提交完整监理资料。

（6）竣工验收后30天内，监理人必须提供完整的符合质量监督机构、档案馆以及委托人要求并装订成册的监理资料一式份，包括监理合同、监理规划、监理实施细则，建立项目监理机构文件和会议纪要（含监理工程师发布的各项指令及联系单）、监理日记、监理月报、监理工作总结以及监理抽检或监理主持验收的各类原材料、成品及半成品、隐蔽工程和其他重要的质量部位的资料，及由施工单位提供或检查的有关工程竣工技术资料。

（7）监理工程师必须根据建设部颁发的工程施工技术资料管理规定和工程所在地档案部门的归档要求，确保以上所有资料在工程竣工验收后，均可通过质量监督机构和工程所在地档案部门的审查，并使这些技术资料顺利接收归档。若因不合格而被退还，监理人应在委托人要求的期限内完成整改并归档，并赔偿由此给委托人造成的损失。

（8）踏勘施工现场，熟悉现场环境，了解地质条件和地下障碍物的情况，配合委托人向施工承包人交底。

（9）配合委托人办理、收集、整理工程开工准备资料，包括：①施工图设计文件；②地质勘察报告；③施工图审查文件；④规划许可证；⑤施工许可证；⑥工程周边管线分布资料；⑦招标文件及相关文件；⑧施工合同；⑨其他相关资料。

（10）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令。

（11）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令。

（12）及时整理、分类汇总所有监理文件资料，按规定组卷形成监理档案，并向有关单位、部门移交。

2、质量控制工作内容：

（13）审查施工承包人现场质量管理体系，包括：①现场质量管理机构设置，职责与分工的情况是否与合同约定及主管部门要求相符；②质量管理制度、保证体系建立情况；③专职质量检查人员的配备情况，特种作业人员的上岗证情况。

（14）审核施工分包人资格，审核内容包括：①营业执照、资质证书；②安全生产许可证；③类似工程项目业绩；④拟分包工程的内容和范围是否符合合同约定；⑤财务状况、固定资产；⑥技术力量和机械设备；⑦企业主要负责人、专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。主持召开工程协调会议及各专业分包工程的协调会议，主持召开施工方案论证及审批、组织召开质量、安全、进度等的专题会议，并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

（15）查验施工承包人的施工测量放线成果及保护措施，包括：①测量人员的资格证书；②测量设备的检定证书；③控制桩的校核成果、平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果；④检查相应控制点的保护措施。

（16）核查检测机构，核查的内容有：①检测机构的资质等级及其试验、检测范围；②法定计量部门对检测设备出具的计量检定证明；③与检测内容相关的管理制度；④负责本工程检测人员的资格证书；⑤本工程的检测项目、检测计划和要求。

（17）对进场的主要施工机械、设备进行检查，检查内容包括：①型号、规格、出厂年限应符合施工合同和施工组织设计的要求；②计量设备的定期检定证明；③定期维修保养记录；④整机或关键部件检验检测合格的有效期。

（18）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准。

（19）根据工程特点和要求确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并及时记录旁站情况。

（20）对施工过程进行巡视检查，巡视检查基本内容包括：①按图纸、规范、标准和施工方案的实施情况；②材料、设备、构配件使用情况；③施工现场管理人员到位情况；④特种作业人员上岗资格；⑤施工环境。监理人员发现质量问题或质量隐患的，应及时做出处置。

（21）对施工承包人报验的隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收，符合要求后予以签认；分部工程由总监理工程师组织验收，符合要求后予以签认。

（22）监理人发现施工存在质量问题的，应及时记录，并签发监理通知单，责令施工承包人整改。整改完毕后，应根据施工承包人报送的监理通知回复单对整改情况进行复查，提出复查意见。

（23）组织分项工程和落实工程的检查、验收，协助委托人签发工程付款凭证，并协助委托人组织进行交工验收及竣工验收。

（24）及时提交有关质量问题、事故的书面报告，质量问题和事故处理完毕后，将完整的质量问题、事故处理记录整理归档。

（25）监理人必须按照相关规定进行旁站监理并按规定形成书面记录。对工程的各工序进行质量跟踪、监督、管理并进行抽检，对工程的重要环节、关键部位和隐蔽工程等，必须实施全过程的现场监理旁站，并有完整的监理旁站记录。

（26）负责交付前及过程中的质量整改现场监理工作，负责检查保修阶段的工程状况，督促承建商回访，督促保修直至达到规定的质量标准。

（27）审查施工承包人现场质量管理体系，包括：①现场质量管理机构设置，职责与分工的情况是否与合同约定及主管部门要求相符；②质量管理制度、保证体系建立情况；③专职质量检查人员的配备情况，特种作业人员的上岗证情况。

（28）对涉及施工安全的专项方案、技术措施进行审查，并提出审查意见。危险性较大的分部分项工程施工前，应审查承包人报送的专项施工方案。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应检查承包人组织专家进行论证、审查情况；应督促承包人根据专家论证报告修改完善，经其单位技术负责人签字后，报监理人审查。

（29）帮助委托人监督承包人，对施工材料进行检查，当发现材料不合格时，应立即指令施工项目部将不合格的材料撤出现场。处理好与工程施工有关的外部关系，办理好各项施工手续。

（30）对委托人或使用人提出的工程质量缺陷，安排监理人员进行检查和记录，要求承包人予以修复，并监督实施，合格后予以签认。

（31）对工程质量缺陷原因进行调查，分析并确定责任归属。对非承包人原因造成的工程质量缺陷，应核实修复工程费用，签发工程款支付证书，并报委托人。

（32）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告。

（33）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。

3、造价控制工作内容

（34）负责工程计量工作，原则上按施工合同支付节点计量一次。特殊项目或不可预见事件引起工程量的变化，应会同相关单位进行计量，计量方法应协商确定。

（35）审查施工承包人提交的工程支付款申请，总监理工程师审核后报委托人审批，根据委托人的审批意见签发工程款支付证书。

（36）及时记录、收集、整理有关的施工和监理资料，为造价控制提供依据。监理人在签认工程联系单时应写明事件发生的时间、部位、原因和影响的工程量。

（37）根据合同约定，审查施工承包人提交的竣工结算资料，对资料的真实性、完整性、时效性、准确性提出审查意见；根据合同约定，审查施工承包人提交的竣工结算并报委托人，签发竣工结算文件和最终工程款支付证书。

（38）审查承包人采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量，同时协助委托人审核无定额材料及甲定材料的单价。督促承包人编制材料的供需计划，协助委托人安排甲供材料及甲定材料的供应计划。

（39）督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料，协助委托人做好工程资料整理归档工作。若施工单位每月的技术资料不齐全，不得签发工程款。

（40）参与工程结算审计工作，协助委托人审核工程造价，努力降低工程费用，对资料的真实性、完整性、时效性、准确性提出审查意见；根据合同约定，审查承包人提交的竣工结算并报委托人，签发竣工结算文件和最终工程款支付证书。

（41）完成施工现场的签证，涉及工期、价格、工程量以及施工单位索赔的签证等可能影响工程工期、造价等的，必须经委托人签证同意才能发出，否则对委托人不发生效力，如监理人超越权限签证的，由此造成委托人的损失，由监理人予以赔偿。监理人应当在委托人签证审批期间，向委托人提出意见，供委托人决策参考。

（42）按委托人授权处理费用索赔，包括：①对可能导致索赔的原因有充分的预测和防范；②通过合同管理防止索赔事件的发生；③对已发生的索赔事件及时采取措施，以降低影响及损失；④及时收集、整理有关工程费用索赔的原始资料，为处理费用索赔提供依据；⑤主持索赔的处理，审核索赔报告，提出监理意见。

4、进度控制工作内容：

（43）审查施工承包人报送的施工总进度计划、年度、月度或阶段性施工进度计划，审核的基本内容包括：①与施工合同中工期约定的符合性；②主要工程项目的完整性；③分期施工、分批动用和配套动用的要求；④阶段性施工进度计划与总进度计划的符合性；⑤各专业进度计划的协调性；⑥施工顺序满足施工工艺要求；⑦施工承包人员、工程材料、构配件、设备、施工机械设备、机具等资源供应计划满足进度计划需要；⑧施工进度计划应符合委托人提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。

（44）检查进度计划的实施，记录实际进度及其相关情况，如发现实际进度与计划进度不符时，应签发监理通知指令施工承包人采取调整措施；必要时召开有关责任方参加的专题会议，确定采取的措施，由施工承包人调整进度计划，经总监理工程师批准后报送委托人。

（45）定期向委托人报告工程进度实施情况、采取的进度控制措施、取得的效果、相关建议以及工程延期和费用索赔风险。当工期严重滞后时，应向委托人提交专题报告。

5、安全监理工作内容：

（46）对涉及施工安全的专项方案、技术措施进行审查，并提出审查意见。

（47）危险性较大的分部分项工程施工前，应审查施工承包人报送的专项施工方案。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，应检查施工承包人组织专家进行论证、审查情况；应督促施工承包人根据专家论证报告修改完善，经其单位技术负责人签字后，报监理人审查。

（48）检查施工承包人安全生产管理制度的建立情况、安全生产许可证有效期、现场专职安全生产管理人员的配置情况、项目负责人和专职安全员岗位证书及特种人员的资格证书有效期等。

（49）要求施工承包人提交与分包人签订的施工安全生产管理协议书，督促施工承包人建立检查分包人的安全生产规章制度。

（51）核查施工承包人进场的特种作业人员持证上岗情况。

（52）对成品管道、石材、密目网等进行检查，当发现材料不合格时，应立即指令施工项目部将不合格的材料撤出现场。

（54）依据专项施工方案及工程建设强制性标准对危险性较大的分部分项工程作业进行检查，发现未按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工承包人按专项方案实施。

（55）开展安全隐患排查工作，发现工程存在安全事故隐患时，应签发施工现场安全隐患排查通知单要求施工承包人整改。必要时，应签发监理通知单，要求施工承包人进一步整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告委托人。施工承包人拒不整改或不停止施工时，监理人应及时向有关部门报送监理报告。

（56）现场发生安全事故时，应立即签发工程暂停令，督促施工承包人迅速保护现场，抢救人员，采取措施防止事态发展扩大，同时收集与事故有关的资料，参与、配合事故调查和处理。事故调查处理结束后，应按照事故调查组提出的处理意见和防范措施建议，检查施工承包人落实情况，审查施工承包人报送的工程复工报审表，并由总监理工程师签署意见。

（57）检查安全防护措施和文明施工，加强对施工方民工宿舍消防安全的日常巡查，检查督促工程进度、施工质量，每月至少组织一次安全文明施工检查，至少每两周召开一次监理例会，并做好会议纪要，对监理整改单进行跟踪检查并向委托人及时反馈。

（58）核查施工承包人安全生产措施费用投入和使用情况及施工承包人报送的安全生产措施费用支付申请，并签署意见。

6、合同管理的工作内容：

（）全面管理施工合同。

（59）对施工变更的签证，协助委托人组织施工图交底，参与设计变更的签证、复核施工变更的工程量并估价，经委托人同意，签发工程暂停令和复工令。

（60）参与并派专人协助委托人进行施工、材料、设备等的招投标工作，协助委托人审核工程量清单，参与委托人与承包人签定施工、材料、设备等承包合同，审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包人严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包人现场施工，并将重大质量、安全隐患及应采取的相应措施书面告知委托人。

（61）按委托人授权处理工程变更，包括：①对委托人、代建人（如有）要求的工程变更提出评估意见，并督促施工承包人按会签后的工程变更单组织施工；②组织委托人、代建人（如有）、施工承包人按施工合同约定协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单；③在工程变更实施前与委托人、代建人（如有）、施工承包人协商确定工程变更的计价原则、方法或价款；④当委托人与施工承包人不能就工程变更费用达成一致时，提出暂定价格作为临时支付工程款的依据，最终结算时以委托人与施工承包人达成的协议为依据；⑤将已批准的工程变更内容及时在图纸中进行登记和标识。

（62）按委托人授权处理费用索赔，包括：①对可能导致索赔的原因有充分的预测和防范；②通过合同管理防止索赔事件的发生；③对已发生的索赔事件及时采取措施，以降低影响及损失；④及时收集、整理有关工程费用索赔的原始资料，为处理费用索赔提供依据；⑤主持索赔的处理，审核索赔报告，提出监理意见。

（63）按委托人授权处理工程延期或工期延误，包括：①签署工程临时延期报审表，并通报委托人；②延期事件结束后，签署最终延期报审表，并报委托人；③按施工合同约定处理工期延误。

（64）配合委托人以及委托人委托的第三方机构对承包人合同履行的情况进行评估，监督承包人落实问题的整改情况。

（65）调解施工合同争议。在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，按仲裁机关或法院要求提供与争议有关的证据。

（66）按施工合同约定与委托人与施工承包人协商确定施工合同解除后的有关事宜。

7、工程勘察设计阶段相关服务的工作内容：

（67）协助委托人编制工程勘察设计任务书，选择工程勘察设计人，并协助签订工程勘察设计合同。

（68）检查勘察设计进度计划执行情况，督促勘察设计人完成勘察设计合同约定的工作内容，审核勘察设计人提交的勘察设计费用支付申请表，签发勘察设计费用支付证书，并报委托人。

（69）根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期、费用索赔等事宜。

（70）协调工程勘察设计人与施工承包人之间的关系，保障工程正常进行。

（71）审查勘察人提交的勘察方案，提出审查意见，并报委托人。如变更勘察方案，应按以上程序重新审查。

（72）检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的上岗证、所使用设备、仪器计量的检定情况。

（73）检查勘察人执行勘察方案的情况，对重要点位的勘探与测试应进行现场检查。

（74）审查勘察人提交的勘察成果报告，向委托人提交勘察成果评估报告，并参与勘察成果验收。

（75）依据设计合同及项目总体计划要求审查设计各专业、各阶段进度计划。

（76）审查设计人提交的设计成果，并提出评估报告。

（77）审查设计人提出的新材料、新工艺、新技术、新设备，应通过相关部门评审备案。必要时应协助委托人组织专家评审。

（78）审查设计人提出的设计概算，提出审查意见，并报委托人。

（79）分析勘察、设计阶段可能发生索赔的原因，制定防范对策，减少索赔事件的发生。

（80）协助委托人、代建人（如有）组织专家对设计成果进行评审。

（81）协助委托人、代建人（如有）向政府有关部门报审有关工程设计文件，并根据审批意见，督促设计人予以完善。

8、工程保修阶段相关服务的工作内容：

（82）协助委托人完成设施移交工作，按合同约定的期限、频率定期回访。

（83）对委托人或使用人提出的工程质量缺陷，安排监理人员进行检查和记录，要求施工承包人予以修复，并监督实施，合格后予以签认。

（84）对工程质量缺陷原因进行调查，分析并确定责任归属。对非施工承包人原因造成的工程质量缺陷，应核实修复工程费用，签发工程款支付证书，并报委托人。

9、其他：

（85）工程建设所有远外层外部关系，诸如：规划、消防、环保、电讯、电力、市政、治安、园林、交警等部门，应由委托人负责协调，以满足开展监理工作所需提供的外部条件。

（86）涉及工程建设现场的所有近外层关系(设计、质量监督、质量检测、安全监督、施工、材料供应等)由监理人负责组织协调。（87）协助委托人完成规划、消防、环保、电讯、电力、市政、治安、园林、交警等所有专项验收工作。

（88）配合委托人的检查部门进行每周的检查工作，委托人进行每周例行检查时，本合同约定的监理人员应当到岗，对检查中发现的承包人存在问题的整改情况进行监督。

（89）履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他委托人要求提供的监理服务。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

(1)适用法规：国家颁布的有关法律、行政法规，建设部(或专业部门)部门规章及工程所在地的地方性(省、市、县)法规、规章；

(2)经上级有关部门及建设行政主管部门批准的项目可行性报告、项目建议书、初步设计及批复、概预算书、建设规划、设计施工图纸和地质勘察报告等有关技术经济文件；

(3)国家和地方现行的工程设计、施工验收规范、工程质量检验评定标准；

(4)工程招投标文件及有关答疑、补充资料；

(5)现行的概预算定额、单位估价表、取费标准及有关建设工程造价的管理办法；

(6)依法成立的工程承发包合同(施工合同)和协议；

(7)依法成立的工程建设监理合同(或协议)；

2.2.2 相关服务依据包括：相关技术标准、规程、规范。

2.3项目监理机构和人员

1)监理方派驻本工程项目部的总监理工程师为：【          】。

2)监理人的项目总监必须具有全国注册监理工程师资格；房屋建筑工程专业监理人员必须配备不少于【  】人、专职造价人员配备不少于【  】人且需取得造价员或造价师证书、专职安全监理人员配备不少于【  】人且必须取得了建设主管机关认可的安全监理员资格、与建设单位密切配合的专职资料监理人员配备不少于【  】人。上述所有人员除安全监理员外可相互兼任，专业监理人员根据委托人要求按项目进度确定进场时间。

3)总监理工程师(每月按30日历天计，月到位80%及以上，每天不少于8小时)和其他监理人员(每月按30日历天计，月到位90%及以上，每天不少于8小时)应常驻工地，委托人对监理项目部全体管理人员实行指纹或人脸考勤等方式进行管理，对项目总监和专职安全监理人员不到岗的处以2000元/天·人的违约金，其他人员不到岗的处以1000元/天·人的违约金，违约金在当期月的监理费中扣除。

4)更换监理人员的其他情形：监理人必须按投标文件承诺的监理班子进驻施工现场，不得更换，如有特殊情况需更换，需征得委托人书面同意，且更换后的人员资质不得低于原有水平(指执业注册资质、职称、业绩等)，更换总监并需到招标办办理备案手续。如无故私自更换项目总监，则监理人需向委托人支付10000元的违约金；若无故私自更换其余项目班子成员的，监理人需向委托人支付每人次5000元的违约金。因劳动合同解除、死亡或丧失劳动力原因需更换的，监理人需提供证明文件，经委托人书面批准后由不低于监理人员的资质等级替代，可免于经济赔偿，但变更原因、证明文件等存在造假的，经查实每造假一人次监理人需承担20000元的赔偿；对于到位率符合要求，但确实不适合项目管理工作的人员委托人有权提出调换，监理人不承担经济赔偿。对于确实不适合现场监理工作的人员，委托人有权提出调换不低于原资质人员的监理工程师。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：工程项目全过程监理，包括工程质量、进度、投资、安全进行控制，合同及信息管理，现场协调等。凡涉及到工程价款或费用、变更工期、暂停或终止施工的工程联系单和大宗及关键设备和材料的进场、验收、计量等，必须事先经过发包人签署认可后方可签字并下达指令。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的, 应以书面形式报委托人。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类：包括监理规划、监理细则、监理月报及约定的专项报告；

2.5.1监理人应当在第一次工地例会前3日内提交监理规划5份；

2.5.2在每月的25日前提交当月的监理月报5份；其他专项报告按照委托人的要求提交。

2.5.3监理人每次向其他相关单位发出联系单等材料后3日内向委托人提交所发出的材料及对方签收的凭据（原件），如对方回复的，则应在收到对方回复材料后3日内向委托人提交该材料（原件）；

2.5.4监理人应在委托人指定期限内向委托人提交委托人认为应当提交的其他资料。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 若提供则所有权属于委托人 。

监理人应在本合同终止后天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 合同终止后15天内现场移交，并提供书面移交文件。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：。

3.6 答复

委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复，但委托人未在前述期限内给予答复的，并不视为委托人对相关事宜的许可或者承诺。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人除应当按合同约定承担违约金外，若其违约行为造成委托人损失的，还应当赔偿委托人的损失。

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金/工程概算投资额（或建筑工程安装费）

监理人应承担的违约金、赔偿金等款项，委托人有权在应付监理人的监理费用或者其履约担保中直接予以扣除。

4.1.2 本工程质量要求达到符合国家施工验收规范规定的合格标准，监理单位应认真履行职责，确保工程达到符合国家施工验收规范规定的合格标准，若工程实际未能达到符合国家施工验收规范规定的合格标准，则扣以监理费总额10%的违约金。

4.1.3本监理合同禁止转包和分包，一经发现，委托方有权解除合同，并要求监理单位支付监理费总额的20%的违约金。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

在监理人没有违约的情况下，逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数。但监理人不得以委托人未按期支付监理费为由暂停监理工作或怠于履行监理义务，也不得以此为由解除合同。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：  人民币  ，比例为：    /  ，汇率为：    /  。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：

（1）合同签订后7个工作日内支付预付款合同金额的【10】%

（2）工程竣工验收完成后15天内支付监理合同价的【80】%；

（3）配合建设单位完成结算审计备案后支付至经审核确认的监理费的【97.5】%；

（4）余款待工程质保期届满且质量回访工作结束后支付。

委托人每次付款前，监理人应向委托人开具等额有效的增值税专用发票原件，委托人付款至结算审计监理费总价的97.5%前，监理人应向委托人开具结算审计总价100%金额的增值税专用发票原件。监理人未按委托人要求开具增值税发票原件的，委托人有权拒绝付款，且不承担任何责任。

5.4履约保证金

1、金额：履约保证金为中标价的5%

形式：电汇、银行汇票、转账支票、接受金融机构、担保机构出具的保函形式；

缴纳时间：履约保证金须在签订合同前递交至采购人。

2、履约保证金的有效期及退还时间：履约担保在工程竣工期满后90天内有效，履约担保期满后7天内退回。

委托人的开票主体信息如下：

公司名称（全称）：

纳税人识别号：

银行账户：                  开户银行：

地址：                      电话：

监理人的计税方法为：□一般计税方法（税率【    】%）；□简易计税方法（征收率【   】%）。

开票错误的责任承担：如因监理人原因导致开票错误的，由此造成的损失由监理人承担。

如委托人遗失增值税专用发票联合抵扣联，则监理人应当在接到委托人通知之日起【10】日内提供专用发票记账联复印件及其主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，监理人逾期提供造成委托人不能抵扣或者其他损失的，监理人应当予以足额赔偿。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 自双方签字盖章后生效 。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列第（1）种方法确定：

（1）不予计取

（2）①如因非监理人员原因导致监理服务周期延长，延长期在2 个月以内（含本数）的不计延长期费用，延长期超过2个月的，超过部分的费用计算：按照监理合同约定的服务期内的相应监理人员的成本(不计利润)，乘以延长期内经委托人书面确认的实际到场监理人员(延长期内监理人委派的监理人员需符合建设单位的现场实际需要并不得超过合同约定人数)，最终以委托人审核确认的为准（如需要政府财政部门或者审计部门审定的，则最终以政府财政部门或者审计部门审核为准。）

②非因监理人原因停工期间的监理附加工作酬金计算按下列第（1）种方法确定：

（1）不予计取

（2）停工期间补偿费用=Σ补偿停工期间经委托人书面确认的监理实际投入的各专业人员×施工期相应的监理人的日均成本(不计利润)。停工期间监理实际投入的人数由委托人签证确认，未经签证确认的，视为该监理人员未到场，委托人有权不予计费。

6.2.3委托人要求监理人处理善后工作以及恢复服务的准备工作的，该善后及恢复服务准备的附加工作酬金按下列第（1）种方法确定：

（1）不予计取 。

（2）按照监理合同约定的服务期内的相应监理人员的成本(不计利润)，乘以善后工作以及恢复服务的准备工作期乘以委托人确认的实际到场监理人员。

6.2.4正常工作酬金增加额按下列方法确定： 无 。

6.2.5 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

6.3解除与终止

6.3.1、监理人有下列情形之一的，委托人有权解除合同：

a、未经委托人同意，监理人擅自更换总监理工程师、项目技术负责人及监理人员，经通知后仍不纠正的；

b、(总)监理工程师单月到岗率未达到合同约定且委托人催告后仍不能纠正、或者合同履行期间发生三次及以上总监理工程师月到岗率未达到合同约定情况的；

c、监理人怠于履行监理职责，经3次催告后仍不整改的；

d、监理人或监理工程师与第三人串通，损害委托人利益的；

e、本合同约定委托人有权单方解除本合同的其它情形；

因监理人原因，委托人解除合同的，监理人还应按本合同价款的20%向委托人支付违约金，并赔偿因此给委托人造成的损失。

7. 争议解决

7.1调解

# 甲方、乙方如在合同履行中发生争议，应尽力协商解决或提交工程建设主管部门调解，协商、调解不成时，双方可以选择向甲方所在地人民法院起诉。

7.2仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第2种方式：

(1)提请杭州仲裁委员会进行仲裁。

(2)向委托人所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 检测费用

委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。

8.2 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。

8.3 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为  /   %。

8.4 保密

(1)与本合同及本合同项下工程项目有关的全部信息资料均为本合同的保密范围。

(2)监理人应在服务开始阶段对其人员明确保密责任。

(3)在本项目开展过程中，由委托人提供的资料和数据等仅限于监理人在本项目的服务中使用。在本项目结束或合同终止时，监理人应将上述资料及其电子文本、复印件、数据摘要等全部归还委托人。监理人及其人员无论是在服务期间或服务结束后均不得以任何形式(包括电子邮件)向第三方透露。

(4)监理人如果发现有泄密事件，应尽快通知委托人，并协助委托人做好调查和处理工作，以减少损失。监理人对自己及其人员的泄密应承担法律责任。如发生以上情况并给委托人造成经济损失的，委托人有权向监理人进行索赔，并终止本合同。

(5)任何一方不得利用职务上的便利将启用的或获得的属于保密范围的内容进行不正当交易或谋取非法利益。

(6)委托人、监理人任何一方违反有关保密条款的约定，除其获得的一切不正当收入归守约方所有，并应赔偿因此而给守约方造成的经济损失。

8.5著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：在前述期限内监理人出版物不得涉及本工程的设施管理流程及标准及委托人与施工单位签订的施工合同中的商务内容，在前述期限后如确有出版需要的，应当提前2个月通知委托人并征得委托人的书面同意。

9. 补充条款

按照长河街道工程建设管理办法执行。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：                    /

A-2 设计阶段：                    /

A-3 缺陷服务阶段：参与保修期内出现的工程质量问题的研究、分析，提出整改措施并落实整改

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：  根据实际工作需要进行  。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  | / |
| 2. 辅助工作人员 |  |  | / |
| 3. 其他人员 |  |  | / |

# B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | / | / | / |
| 2. 生活用房 | / | / |  |
| 3. 试验用房 | / | / | / |
| 4. 样品用房 | / | / | / |
| 5.用餐及其他生活条件 | / |

# B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程勘察文件 | 1 | 进场后 |  |
| 2. 工程设计及施工图纸 | 1 | 进场后 |  |
| 3. 工程承包合同及其他相关合同 | 1 | 进场后 |  |
| 4. 其他文件 | 1 | 进场后 |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | / | / | / |
| 2. 办公设备 | / | / | / |
| 3. 交通工具 | / | / | / |
| 4. 检测和试验设备 | / | / | / |

合同附件：

附件：廉政协议书

甲方：

乙方：

为认真贯彻廉洁、高效的工作原则，建立有效的反商业贿赂机制，加强党风廉政建设，防止经营活动中不正之风和腐败现象的发生，经双方协商同意，签订本协议。

第一条  协议双方须严格遵守国家法律和廉政建设各项规定及合同。双方有相互监督、遵纪守法、履行合同的义务和权利。

第二条  甲方及有关工作人员不得利用职务便利以任何理由向乙方索要回扣、佣金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得去乙方报销应由甲方及个人支付的费用；不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、资助旅游和各种营业性娱乐活动；不得对乙方无理刁难或设卡。

第三条  乙方在经营活动中必须遵守法律法规和合同规定，不得为获取自身利益而向甲方及有关工作人员赠送现金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得与甲方及有关工作人员就合同的有关事宜进行任何不正当的私下交易；不得以洽谈业务、签订合同等为借口邀请甲方及有关工作人员参加宴请、旅游和其他营业性娱乐活动。

第四条  乙方对甲方及有关工作人员的违法违纪行为和不正当要求，可及时据实向甲方纪检、监察部门投诉和举报。

第五条  对违反本协议者，根据其后果和违纪程度，可以做出以下处理：批评、诫勉；党纪政纪处分；追究法律责任；追究违约方经济责任；中止合同。

第六条  本协议贯穿于整个合同履行过程。

第七条  街道招标采购工作监督小组负责对本合同进执行监督，街道纪委实行监督的再监督，受理举报，负责对违纪违规行为进行查处。

第八条  本协议作为双方合同的附件，经双方签署后生效。

甲方(盖章)：                                                         乙方(盖章、签字) ：

# 第六章  投标文件格式

1. 资格证明/商务技术/报价文件的外包装封面格式

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号：

招标内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 资格证明/商务技术/报价文件封面格式

正本/副本

资格证明/商务技术/报价文件

项目名称：

项目编号：

招标内容：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

3.资格证明文件：

详见招标文件总则，投标文件组成资格证明文件目录条款

4.投标声明书格式

投标声明书

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.我方不是采购人的附属机构；没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我单位方负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

7.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

8.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有：

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

投标人：       （盖章）                              年    月    日

5.商务技术文件目录

详见招标文件总则，投标文件组成商务技术文件目录条款

6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

7.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

8.技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未按要求填写的，有可能作负偏离处理。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

9.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

10.报价文件目录

详见招标文件总则

11.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/招标公告书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资格证明文件、商务技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或授权委托人:_____（签字或盖章）______

日期:_____年___月___日

12.开标一览表

开标一览表

开标一览表

项目编号：                                   单位：元

| 序号 | 项目 | 项目名称 | 投标总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 大写： 小写： |  |
| 3 | 服务期： 日历天 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、报价文件应包括开标一览表。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）                           日  期：

13. 投标报价明细表

投标报价明细表

（参考格式，允许供应商自拟）

项目编号：

| 序号 | 分项内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

注：表格中的总价应与开标一览表的投标报价一致。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：