建 设 工 程 施 工

招 标 文 件

(公开招标)

招标编号：西街2023-03

工程名称：   “先锋滨 全域创优”最小单元优化装修工程

招标人：       杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

招标代理机构： 浙江翔实建设项目管理有限公司       （盖 章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

日期：二〇二三年二月二十一日

前 附 表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | “先锋滨 全域创优”最小单元优化装修工程 |
|  | 招标人 | 杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处 |
| 2 | 建设地点 | 杭州滨江西兴街道 |
|  | 批准文号 | / |
|  | 设计单位 | 浙江中天建筑装饰设计院有限公司 |
| 3 | 建设规模 | / |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
|  | 本次招标投资额 | 344053元 |
| 5 | 质量标准 | 合格（符合工程施工质量验收规范标准） |
|  | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 施工图范围内的所有工程 |
|  | 标段划分 | 1 个标段 |
| 7 | 工期要求 | 45日历天 |
| 8 | 资金来源 | 政府投资 |
| 9 | 投标人资质等级 | 具备建筑装修装饰工程二级及以上（招标人可拒绝有曝光不良行为记录的投标人） |
|  | 项目负责人 | 二级及以上注册建造师（建筑工程）（无在建工程） |
| 10 | 资格审查方法 | 报名通过制 |
| 11 | 投标有效期 | 为：60日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 投标担保金额 | 无 |
| 13 | 踏勘现场 投标预备会 | 自行安排 |
| 14 | 投标承诺书 | 一份正本，二份副本 |
| 15 | 投标文件递交地点及截止日期 | 收件人：杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处 地址：杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处三楼301会议室 时间：2023年3月 2 日14时00分 |
| 16 | 开标会 | 地址：杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处三楼301会议室 时间：2023年 3月 2 日14时00分 |
| 17 | 评标标准及方法 | 随机定标法 |
| 18 | 履约担保金额 | 履约担保的金额：为合同总价的2% |

如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义及歧视性不公正条款或违法违规、中标价低于成本等内容时，请在投标截止日二天前同时向招标人、招标代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。凡涉及涂黑部分为招标文件中规定的实质性要求。

二、投标须知

1、本工程要求投标人资质等级为具备建筑装修装饰工程二级及以上（招标人可拒绝有曝光不良行为记录的投标人），项目负责人资格为：二级及以上注册建造师（建筑工程）（无在建工程）的施工企业参加投标。

2、为保证招标工作的严肃性和有序性，投标人应在递交投标文件截止时间前提交一笔不少于本须知前附表第12项所规定数额的投标保证金/元，并作为其投标的一部分。投标人不按要求提交保证金的，该投标文件将被拒绝。

2.1 有下列情况者投标保证金不予退还：

①投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

②投标截止日期后坚持要求对投标文件做实质性修改的；

③接到中标通知书后拒绝签订合同；

④中标人未能在招标文件规定的时间内向招标人提交履约担保；

⑤投标人无故放弃中标的。

2.2未中标候选人的投标保证金在招标人确定中标人后5日内予以退还；中标人的投标担保金按有关规定签订合同并按前附表18项规定提交履约担保后退还。

3、履约担保金在合同协议书签署后7日内递交，具体内容根据有关规定在签订工程承包合同时明确。

4、招标人将按前附表第13项所述时间组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘或投标人自行安排时间到工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

5、招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容，均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准；不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清（或修改）或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清等，招标人或（招标代理机构）对招标文件的澄清和修改将在提交投标文件截止时间1日前，招标人都将按照要求予以答复，告诉所有投标人。

三、招标要求：

1、本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全的形式，根据中标价一次性 (固定总价) 包干，施工期间如遇国家政策性调价，市场材料价格发生变化等，本工程均不予调整。设计变更工程量同意按实调整，但均按中标让利率让利

2、本工程由中标单位实行总承包，不得转包，一旦发现转包者，招标人有权终止承包合同，并向施工单位索赔转包造价5%以上10%以下的罚款。本工程部分专业投标单位无资质或有资质但资质等级未达到该工程专业资质要求的，允许分包，但需征得建设方同意，中标单位可以分包给具有相应资质的单位，分包内容应符合相关规定。

3、中标单位在投标文件中明确的项目负责人必须到位，不能更换，同时，项目负责人必须在施工现场到岗、到位，并列入考核内容，和甲方另行签订管理合同。

4、报价依据：

（1）本工程标底采用一编一审制，由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制，并由具有相应资质的审价咨询机构进行审核。

（2）本工程的审核标底价为344053元，中标让利幅度为 16%，中标价=标底价×（1-中标让利率），即 289005元（四舍五入为整数）。

（3）本工程标底编制审核依据《《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）和相关造价文件、《浙江省建设工程施工取费定额》（2018版），材料价格参考杭州造价信息第11期（2022年）及部分市场价，详见审核标底预算说明。

5、工期要求：本工程工期要求为45日历天，工期提前或延误每天按中标造价的万分之 五 进行奖罚，最高不得超过履约担保的相应额度。

6、工程质量标准：

（1）本工程质量标准合格，按国家现行施工验收规范标准进行验收。

（2）本工程竣工验收结论报告由五方主体（包括业主方、监理方、设计方、勘测方、施工方）共同参与验收并盖章，初评通过后方可到备案机关备案。

7、安全文明施工要求

（1）标底已按照计价实施细则的有关规定计价，承包人必须严格遵守安全、文明施工的操作规程，完善相关措施，做好自身的保险等工作。

（2）本工程凡涉及治安、市政、市容、环保、交通、计划生育、所在地村民关系协调等发生的问题和费用均由施工单位负责解决并承担经济支出。

8、投标文件要求：

（1）投标文件组成：投标承诺书、投标人诚信承诺书、工程结算承诺书、承诺书、项目负责人的建造师注册证书复印件，其中投标承诺书一式三份，正本一份，副本二份。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标承诺书右上角须清楚注明“正本”或“副本”。

（2）投标人应将所有投标文件密封在单层密封袋里。投标密封袋的封口处应加盖法定代表人印章及法定单位公章。

（3）投标人应按前附表第15项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件密封送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保存投标文件。在开标前，任何单位和个人均不得开启投标文件。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件，招标人应当拒收。

（4）投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的，招标人将依法重新组织招标。

（5）投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

a、逾期送达的或者未送达指定地点的；

b、未按招标文件要求密封的。

（6）投标文件有下列情况作无效标书处理。

a、数据书写不清、难以辩认，或涂改后未盖单位公章；

b、未按招标文件要求做出承诺的或投标授权公证不符合要求的；

c、投标承诺书未盖公章或法定代表人未盖印章或签字的；

d、投标文件未按要求填写或密封的；

e、投标人提交的投标文件资料不齐全或没有使用招标文件所提供的全部格式（表格可以按同样格式扩展）；

f、擅自更换已经资格审查合格的项目负责人；

g、投标文件附有招标人不能接受的条件；

h、注册建造师有其他中标（尚未开工）或在建工程；

i、不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

j、投标报价与招标文件不符的。

9、开标：

（1）本招标工程招标人按照本须知前附表第16项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议。

（2）各投标人的法定代表人或项目负责人必须参加开标会议。参加开标会议人员应随带并现场提供本人身份证件原件，项目负责人需提供法定代表人授权委托书（格式详见附件2）原件，本单位缴纳的开标当月或上两月有效的个人社会保险参保证明原件。未带齐以上所需资料或所需资料不符合要求的视作无效标处理。

（3）投标人应参加开标会议人员未准时参加开标会议的作无效标处理。

（4）开标程序：开标会议由招标人主持。

a.由招标人在开标现场50个签号中随机抽取一个中签号及核验投标人的顺序（双号按报名顺序核验，单号按报名逆顺序核验）；

b．由招标人按核验顺序查验各投标人应到会代表身份，符合招标文件要求的投标人抽取签号。

10、其他要求：

（1）施工现场用水、用电、施工便道由施工单位自行解决，费用自理。

（2）招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面建设工程施工合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

（3）施工单位必须做好与有关专业管线单位的配合工作。

（4）确定中标后7天内，中标单位须提供详细的施工方案，经监理工程师签字、业主认可后方可施工。

四、评标方法和标准

本工程采用随机定标法，即是投标文件能满足招标文件的实质性要求，经随机抽签确定的投标人为中标候选人。具体方法如下：

1、招标人在招标文件中明确招标项目的招标控制价及中标优惠率。

2、招标人在开标现场在５０个签号中随机抽取一个中签号及确定核验投标人的顺序（双号报名顺序核验，单号按报名逆顺序核验）。

投标人抽取的签号绝对值最接近中签号且投标文件符合招标文件要求的投标人为中标候选人；招标人对绝对值最接近的投标人的投标文件密封情况进行审查，审查通过后由有关工作人员拆封，宣读投标文件的投标承诺书内容，并对投标文件内容进行审查。符合招标文件要求的绝对值最接近为中标候选人，若有不符合要求的，按抽签号绝对值最接近的顺序依次递补，直到产生符合要求的中标候选人一名。

3、抽签箱中放置５０个签号，所有通过现场资格审查的投标人按核验顺序抽取中签号，抽取的号码仍放回抽签箱，签号可以重复。当中标候选人出现并列时，由并列的中标候选人按核验顺序及中标原则在５０个签号中再次抽取中签号。

4、当符合招标文件要求的有效投标人仅剩一家时，不予推荐中标候选人并否决所有投标。

5、招标人应当确定中标候选人为中标人，中标候选人因放弃中标，因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法（违规）行为等情况，不符合中标条件的，招标人应当重新组织招标。

五、工程款支付及结算

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：施工完成并验收通过后付至合同价的80%，结算审计通过后付至结算价的97.5%，余款2.5%作为质量保修金，待保修期（保修期二年）结束质量回访合格后，费用全部结清（不计息）。

六、参照的法律法规及地方规定

工程质量保修按国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行。本招标文件未尽事宜均按现行《中华人民共和国招标投标法》、建设部第89号令、7部委令第12号、30号等国家、省、区的工程建设施工招投标等的有关规定执行。

七、联系方式：

招标人：杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处

联 系 人：陈工

联系电话：0571-86695929

招标代理：浙江翔实建设项目管理有限公司

联 系 人：韩先生

联系电话：0571-82858325

附件1：

投 标 承 诺 书

致招标人:

我方决定参加贵方招标编号为             的                 工程的抽签竞标，并完全接受贵方招标文件中的所有内容。为此,我方作出如下承诺：

1、我方同意接受贵方提出的本工程的中标价为公布标底下浮        %，即        元；并同意中标后按照贵方招标文件要求与贵方签订工程承包合同。

2、一旦我方中标，我方保证在        日历天内完成并移交本工程，质量达到       标准。

3、一旦我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施。参加本工程投标的项目负责人为        ，资格等级       ，注册编号          。

4、一旦我方中标，我方保证按招标文件要求向贵方递交经贵方认可的履约担保。

5、一旦我方中标，我方保证在中标后 七 天内编制完成本工程实施的施工组织设计，报贵方认可。并放弃因施工组织设计造成的工程造价变更的索赔权利。

6、我方保证严格按照经贵方认可的施工组织设计组织施工。

7、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,决不挂靠、转包、违法分包。

8、我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目,严格按照双方合同的有关规定计量和计价,并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。

9、我方若违反上述承诺之一的,愿承担一切责任并接受有关处罚。

承诺人(单位盖章)：

承诺人的法定代表人 (印章或签字)：

年   月   日

附件2：

授 权 委 托 书

(开标现场查验时使用)

本授权委托书声明：我 （姓名 ）   系   （投标人名称）   法定代表人，现授权委托          （投标人名称）       的 （姓  名）     为我公司参加                                               工程投标活动的授权委托代理人。在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

代理期限：自     年   月   日至     年   月   日止

（本委托书应与受托人身份证件一并出示）

代理人： （签字）  性别：     年龄：

身份证号码：                职务：

投标人：                      （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

授权委托日期：         年       月       日

附件3

投标人诚信承诺书

招标人：XXX

我单位在参加组织的           项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的，不提供虚假材料；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标及抬标情形；

3、我方不存在招标公告备注（其他说明）中影响招投标公开、公平、公正的情形；

4、项目负责人（注册建造师），无其他中标（尚未开工）或在建工程；

5、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

6、我方没有向招标人、代理机构等采用非法手段谋取中标；

7、若我方中标，将严格按照规定时间与建设单位签订合同；

8、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受招标人、行政监督部门作出的取消投标资格、中标资格。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：   年   月    日

附件4

工程结算承诺书

（招标人）：

若我单位中标承建                   项目，并郑重承诺：若我方编制的工程结算（包括变更）造价核减额超过5%的，工程结算（包括变更）审核追加费用（以超过5%以外的核减额为基数，按5%计算）由我单位支付，由你单位从应付我单位的工程款中扣缴。

该工程为政府性投资项目，我方同意按国家造价管理及杭州区滨江区政府性投资管理的有关规定，以区审计局审定的工程结算，与我方办理最终价款结算手续。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人签字或盖章（或授权代理人签名）：

日期：   年   月    日

附件5

承 诺 书

（招标人）      ：

我方郑重承诺：若我方中标，将无条件按       （项目名称及招标编号）            招标文件的各项规定，严格执行施工期内的各项工作。若违反以上承诺，将无条件接受招标人及有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收投标保证金及限制参加招标人发包工程的投标活动等一切法律责任。

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

投标单位（盖章）：

年    月    日